上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院

三亚市妇幼保健院二期项目

绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 填报说明：项目背景及目的

- 1.《“健康中国2030”规划纲要》；

- 2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

- 3.《海南自由贸易港建设总体方案》

- 4.三亚市卫生与健康“十四五”发展规划；

- 5.《关于开展健康旅游基地建设的通知》（国卫规划函﹝2017﹞257号）

- （二）项目绩效目标设定情况

项目的建设旨在满足吉阳区乃至整个三亚市妇女儿童的健康需求，扩大医疗规模，优化医疗配置，增强对疾病的预防及控制能力，是符合《“健康中国2030”规划纲要》发展目标的要求。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况

立项等情况：《关于三亚市妇幼保健院二期项目立项的批复》(三发改社会〔2021〕24号）文件中，本项目建设规模及内容：项目拟建成集医疗服务、危急重症救治、教学可研、疫情应急救治等于一体的三级公立儿童专科医院，主要建设医疗用房、医疗设备用房、科研用房、教学用房、应急综合楼以及相关附属建筑工程，并配套医疗设备。项目用地面积约30700m2,采用装配式建筑。

- （二）项目投资到位及使用情况

- 填报说明：预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付。

- 资金来源情况：中央资金：25575.91万元；

- 资金支付情况：中央资金已支付：13666.32万元。

- 资金总额-年初预算数15575.91万元，资金总额-全年预算数25575.91万元，

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 项目已完成EPC招标，目前项目在建设中。

- （二）项目实施情况

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院是三亚市政府举办的具有公共卫生性质的市级非营利性医疗保健机构，承担着三亚市妇女儿童的医疗、预防、保健、健康教育、康复等职能任务。为全面提升市妇幼保健院的医疗服务质量和效率，带动儿科医学发展和医疗能力提升，把医院建设成为立足大三亚区域的区域性儿童医学中心。

- 四、项目绩效分析

- （一）项目绩效目标完成情况

- 1.完成二期项目施工总承包进度款：5155.53万元；

- 2.二期项目施工图设计费进度款：56.29万元；

- 3.设备采购：8454.50万元。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 目前项目还在执行中。

- 五、项目绩效分析

- （一）主要的经验和做法

- 无

- （二）存在的问题

- 无

- （三）改进措施及建议

- 无

上海交通大学医学院附属

上海儿童医学中心海南医院

2025年3月6日